PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Đỗ Minh Đặng | Mã sinh viên | N25DTCN080 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | KS25_HCM_CNTT7 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De06.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống quản Lý nông trại | Quản lý công nhân và khu vườn | US-01 | Là nhân viên quản lý khu vườn, tôi muốn một hệ thống chấm công giờ ra vào của công nhân , để chấm công cho công nhân và tính tiền lương thưởng phù hợp |
| Vận hành và chăm sóc vườn | Theo dõi độ ẩm đất qua cảm biển | US-02 | Là công nhân , tôi muốn hệ thống đưa ra được chính xác độ ẩm của đất qua cảm biển, để có thể tùy chỉnh được lượng nước phù hợp với độ ẩm |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| small | US-01: Việc làm hệ thống chấm công cho nhân viên nó quá lớn không nói rõ được việc chấm công như này như thế nào quét vấn tay hay xác định khuôn mặt |
| testable | US-01: Chưa đưa ra được tính thử nghiệm sau khi sử dụng hệ thống này |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên quản lý khu vườn, tôi muốn một hệ thống quét vân tay công nhân , để chấm công cho công nhân và tính tiền lương thưởng phù hợp |
| US-X2 | Là nhân viên quản lý khu vườn, tôi muốn một hệ thống chấm công giờ ra vào của công nhân , để chấm công cho công nhân nhân viên không được chấm công thì sẻ được đánh là nghỉ buổi hôm đó |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | MUST-HAVE | Vì đây là chức năng bắt buộc để cho chủ khu vườn tính toán tiền lương cho công nhân nếu không có thì rất khó trong việc tính toán lương cho công nhân |
| US-02 | COULD-HAVE | Nên được làm thêm để biết được chính xác độ ẩm của đất mà tưới lượng nước phù hợp, tạm thời thì công nhân với kinh nghiệm của mình thì có thể biết được đất ẩm ra sao |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Là nhân viên quản lý khu vườn tôi muốn xem bảng chấm công chi tiết | ấn vào bảng báo cáo chấm công của công nhân | Hiện ra bảng chấm công của công nhân ai đi làm và ai không đi làm |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hiển thị thông báo bạn không có quyền truy cập vào chức năng này của hệ thống Yêu cầu của bạn không thực hiện được và đưa lại trang bắt đầu |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Ac xác định một điều kiện cụ thể mà story phải thõa mãn để PO có thể chấp thuận Phạm vi: từng story một DoD xác định tiêu chuẩn của một công việc được coi là hoàn thành Phạm vi : trong từng hạng mục của Increment

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Việc làm bảng chấm công cho công nhân khá dễ đối với đội ngũ dev việc quét khuôn mặt hay vân tay chỉ cần hoàn thành trong 2-3 giờ |
| US-02 | 8 | Để mà xác định được đổ ẩm của đất thì phải cần rất nhiều bên khác nhau để đo được chính xác nhiệt độ đất |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Chọn ra 2 người nhỏ nhất và lớn nhất để họ có thể trình bày về ý tưởng của mình tại sao lại chọn như vậy. Sau khi mà họ trình bày xong thì lại tiếp tục làm planning poker lúc này thì dễ dàng hoàn thành việc chọn story point .

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity thực tế 32 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1,B2,B3,B4 tổng = 18 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện các tính năng cốt lõi giúp hệ thống hoàn thiện |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kê giao diện phiếu công việc trên ứng dụng | Thiết kế UI/UX | 6 giờ |
| Lập trình kỹ thuật về xem chi tiết phiếu công việc | Lập trình / Dev | 8 giờ |
| Tạo database để lưu trữ thông tin và mức lương của công nhân | Xây dựng cở sở dữ liệu | 4 tiếng |
| Tổng giờ công |  | 18 tiếng |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4 SP thực tế còn lại khá nhiều so với đường lý tưởng 6,6 SP kết luận lại đội đang ahead of schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường tại ngày 8 SP vẫn còn rất nhiều so với đường lý tưởng tận 10,2 SP điều này có thể sprint này không thể thoàn thành đúng kỳ vọng được |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Devlopers | Scum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO chấn nhận đề nghị này có thể làm và đưa vào mục COULD-HAVE vì nó phù hợp và tối ưu khi mà trời tối độ ẩm của đất thấp mà không có công nhân nào thì tính năng tự động tưới sẽ tối ưu việc đó.